4. pielikums

**CENU SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena bez PVN, EUR (materiāli+darbaspēks+mehānismi) | Materiālu cena bez PVN, EUR | Darbaspēka izmaksas bez PVN, EUR | Mehānismu izmaksas bez PVN, EUR | KOPĀ bez PVN, EUR (vienību daudzums x vienības cena) | Plānotais atslēgums\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **110 kV GL balstu maiņa** | **balsts** | **112** | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 1.1. | Dzelzsbetona balstu maiņa **LNr.296 Līvāni – Līksna** (Līvānu un Daugavpils novadi) balsti Nr.134-136; 138; 140; 141; 143;145; 149-151; 153-155; 157; 164; 165; 167; 171; 176-181; 183; 184; 186; 188; 190; 192; 195-197; 199; 200; 204; 205; 208-210; 217; 218; 222-224; 227; 228; 230-237; 239; 241; 244-246; 249; 264; 272; 274; 275; 279; 282; 292-296; 301; 303; 305; 306; 308; 314; 319; 323-325; 327; 329-332; 334-340; 342-344; 346; 347; 351; 354; 362 | balsts | 104 |  |  |  |  |  | 10.2021.  (78 dienas) |
| 1.2. | Vienkāršots tehniskais projekts | komplekts | 1 | ------- | ------- | ------- | ------- |  |  |
| **Kopā bez PVN:** | | | | | | | |  |  |

Avārijas atjaunošanas laiks – 5 stundas

Piezīmes:

1. Piedāvājuma cenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar nodokļiem, nodevām, maksu par licencēm, atļaujām, personālu, pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo inventāru un materiāliem, kā arī citiem ar pakalpojumu sniegšanu saistītajiem maksājumiem.
2. Pretrunas gadījumā starp vienības cenu un kopējo cenu vērā tiks ņemta vienības cena.

*\* energosistēmas režīma dēļ, plānotie atslēguma laiki un dienu skaits var mainīties*